Änderungsantrag

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Antrag-Nr. 001 | | | | Erstellungsdatum 02.05.2018 | | | | | | |
| Projektname: Anperi | | | |  | | | | | | |
| Antragsteller: Jannes Peters | | | | | | | Intern: Ja | Extern: Nein | | |
| Betroffenes Bauteil (System, Teilsystem, Baugruppe, Konfigurationseinheit, Teilergebnis/Arbeitspaket, Spezifikation, Anforderungsnr. etc.) | | | | | | | | | | |
| Beschreibung der Änderung: Entfernung der C++-Library aus den Projektzielen | | | | | | | | | | |
| Begründung der Änderung: Nicht notwendig, da C#-Library benutzt wird | | | | | | | | | | |
| Gewünschter Termin der Änderung: Sofort | | | | | | | | | | |
| Weitere Bearbeitung des Änderungsantrages | ja | | | Datum /  Unterschrift Projektleitung | | | | | | 03.05.2018  Jannes Peters |
| Bearbeitung und Analyse: Jannes Peters | | | | Verantwortlich: Jannes Peters, Projektleiter | | | | | | |
| Technische Klärung | | | | | | | | | | |
| Ändern sich die Anforderungen und Leistungsdaten Negative und/oder positive Einflüsse: | | | | | Es muss keine C++-Library mehr erstellt werden, weniger Aufwand in der Entwicklung | | | | | |
| Zu ändernde Unterlagen/Dokumente: Entfernung eines Arbeitspaktes | | | | | | | | | | |
| Zu ändernde Geräte, Betriebsmittel, Beschaffungen etc.: / | | | | | | | | | | |
| Auswirkung der Änderung auf Kosten und Termine | | | | | | | | | | |
| Personalaufwand in Stunden: -15h | | | | Personalkosten: / | | | | | | |
| Sonstiger Änderungsaufwand: / | | | | Maschinen-,Material-, Reisekosten etc. : / | | | | | | |
| Gesamtkosten der Änderung | | | | 0,00 € | | | | | | |
| Auswirkung auf Terminpläne: Keine Änderung | | | | | | | | | | |
| Abgleich mit Terminplänen: / | | | | Frühestmögliche Einführung: Sofort | | | | | | |
| Kostenübernahme (durch Kunden: Vertragsänderung zur Bezahlung einleiten, intern: Kostenübernahme durch Budget in den Kostenplan einbuchen). | | | | | | | | | Keine Kostenänderung | |
| Änderung soll sofort im beschriebenen Umfang oder mit folgenden Einschränkungen eingeführt werden. | | | | | | | | Ja, keine Einschränkung | | |
| Datum/Unterschrift 03.05.2018 | | | Projektleiter Jannes Peters | | | | | | | |
| Umsetzung und Maßnahmen | | | | Verantwortlich (Name, Abt) | | | | | | |
| Arbeitsauftrag (Arbeitspaket) einrichten, AP-Manager / | | | | | | | | | | |
| Kostenübernahme verfolgen, Kostenstelle einrichten | | | | | | Verantwortlich: Jannes Peters | | | | |
| Änderung ist erfolgreich | | ja | | Datum/Unterschrift 03.05.2018 Jannes Peters | | | | | | |